品类生产工具
产品开发详细设计

Category Factory Detailed Design v0.1

适用范围：彩电首品类生产工具；后续可扩展至洗衣机、厨电、冰箱、空调等品类

日期：2026-05-30

# 0. 文档目的与阅读方式

本文档承接《品类生产工具 PRD v0.1》，进一步落到产品开发详细设计，回答“系统怎么建、模块怎么拆、数据怎么流、规则怎么跑、页面怎么做、接口怎么开、如何验收和发布”。

核心边界 本工具是内部“品类工厂”，用于生成和校准单品类运行资产。对外交付通常只导出已授权品类的运行态资产包和 SKU 级分析结果，不导出自动生成脚本、Prompt 母版、Gold Set 构建逻辑、跨品类迁移模板和规则生成器源码。

| 章节 | 解决的问题 | 主要读者 |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | 产品边界、总体架构、核心流程 | 负责人、架构师、交付经理 |
| 4-7 | 数据模型、资产生成、评分与竞品算法 | 后端、算法、数据工程、市场分析师 |
| 8-10 | 页面、接口、任务调度、版本发布 | 产品、前端、后端、测试 |
| 11-14 | 权限保护、测试验收、里程碑、开发拆解 | 项目经理、交付、法务/商务 |

# 1. 产品边界与交付分层

品类生产工具的价值在于把“原始 SKU 数据”转化为“可运行、可复核、可发布的品类资产”。它不是单品类运行系统本身，而是生成单品类运行系统所需资产的内部生产线。

| 分层 | 说明 | 是否对外交付 | 开发要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行系统 Runtime | 读取已发布品类资产，执行参数归一、卖点映射、任务/战场评分、竞品识别、报告/API。 | 可交付，限授权品类 | 稳定、可部署、可审计。 |
| 品类资产包 Category Asset Pack | 某一品类的标准参数、卖点、评论主题、任务、客群、战场、映射、评分配置。 | 可交付，限授权品类 | 版本化、可解释、可追溯。 |
| 品类生产工具 Category Factory | 从原始数据生成候选资产、复核、评测、校准、发布资产包。 | 默认不交付 | 内部使用，高权限，保护 IP。 |
| 评测与方法论资产 | Gold Set、Prompt 母版、规则生成策略、跨品类迁移模板、专家标注规范母版。 | 默认不交付 | 纳入内部知识资产和权限控制。 |

## 1.1 产品目标

| 目标 | 目标描述 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 降低手工建库工作量 | 市场分析师不从零写参数库/卖点库，而是复核候选项。 | 首品类 80% 以上候选资产由系统生成。 |
| 形成生产级资产包 | 输出可供运行系统使用的标准参数、卖点、任务、战场、规则配置。 | 资产包通过评测并生成发布记录。 |
| 支持量价校准 | 基于 12 个月分渠道量价计算覆盖率、价格支撑、销量支撑。 | PSI/SSI/CPI 可按卖点、价格带、渠道统计。 |
| 保护生产工具能力 | 对外只导出运行态资产，不导出生成工具链。 | 导出白名单、权限审计、仓库隔离。 |

## 1.2 非目标

| 非目标 | 说明 |
| --- | --- |
| 不做通用 BI 平台 | 本工具面向品类资产生产，不替代企业数据仓库和 BI。 |
| 不让 LLM 直接做最终结论 | LLM 只用于抽取、归一、分类建议和报告草稿；最终输出必须经过规则、数据和证据链。 |
| 不在单品类源码中暴露品类工厂 | 单品类运行版不得包含新品类生成器、跨品类迁移模板和评测集生成器。 |
| 不承诺无数据时输出溢价判断 | 价格支撑、销量支撑、竞品关系必须依赖可比样本和量价数据。 |

# 2. 总体架构设计

系统采用“资产生产工作台 + 异步生产流水线 + 规则/指标引擎 + 评测发布中心”的架构。前端只提供资产管理与复核；重计算通过任务队列执行；LLM 通过统一网关调用，避免 Prompt 和模型参数散落在业务代码中。

[Web 工作台]
  ├─ 项目总览 / 数据剖析 / 参数工厂 / 卖点工厂 / 评论主题
  ├─ 任务与战场 / 卖点分层 / 竞品规则 / 复核队列 / 评测发布
  ↓
[Category Factory API]
  ├─ Project Service       ├─ Asset Service        ├─ Review Service
  ├─ Job Orchestrator      ├─ Evaluation Service   ├─ Export Service
  ↓
[异步 Workers]
  ├─ Data Profiler         ├─ Param Generator      ├─ Claim Generator
  ├─ Comment Miner         ├─ Task/Battlefield Gen ├─ Value Layer Engine
  ├─ Competitor Engine     ├─ Gold Set Builder     ├─ Asset Pack Exporter
  ↓
[存储与外部服务]
  ├─ PostgreSQL/pgvector   ├─ Object Storage       ├─ Redis/Queue
  ├─ LLM Gateway           ├─ Metrics Store        ├─ Runtime Registry

## 2.1 服务划分

| 服务/模块 | 职责 | 核心输入 | 核心输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Service | 管理品类项目、阶段状态、数据批次、资产版本。 | 项目配置、品类、数据源 | project_id、category_id、status |
| Data Ingestion | 导入 SKU、参数、卖点、评论、渠道量价，完成基础清洗。 | Excel/CSV/API | raw_* 表、import_batch |
| Data Profiler | 统计字段覆盖率、缺失、异常、可比样本、品牌/渠道/价格带分布。 | raw_* 表 | profile_report、质量问题 |
| Param Factory | 生成标准参数候选、别名聚类、单位归一、分档规则候选。 | raw_param_fact、claim text | std_param_candidates |
| Claim Factory | 抽取原始卖点片段、实体和数值，聚类标准卖点，生成激活规则。 | raw_claim、param、comment | std_claim_candidates |
| Comment Miner | 切句、主题发现、情感识别、产品/服务体验分离。 | raw_comment | comment_topic_candidates、comment_evidence |
| Task & Battlefield Generator | 从卖点、评论、量价和共现关系生成用户任务和价值战场候选。 | claim/topic/metrics | task_candidates、battlefield_candidates |
| Market Metrics Engine | 计算覆盖率、价格支撑、销量支撑、评论感知、可比池。 | market_fact、claim_result | PSI/SSI/CPI、coverage |
| Competitor Engine | 按价值战场召回与打分竞品，生成直接/替代/标杆/潜在竞品。 | SKU 结果、market_fact | competitor_result |
| Review Workflow | 生成复核队列，记录人工决策，驱动规则版本更新。 | 低置信/冲突/高影响项 | review_decision、audit_log |
| Evaluation & Release | 构建 Gold Set，计算准确率/一致率，通过后发布资产包。 | 候选资产、人工标注 | asset_pack、evaluation_report |

## 2.2 推荐技术栈

| 层级 | 建议选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React + TypeScript + Ant Design/表格组件 | 资产表、复核队列、数据剖析页面以表格和筛选为主。 |
| 后端 API | Python FastAPI 或 Java Spring Boot；算法密集建议 Python | Python 便于 NLP、Embedding、LLM、批处理。 |
| 异步任务 | Celery/RQ/Arq + Redis，或企业已有调度器 | 生成、聚类、评测为长任务，需要重试、日志、进度。 |
| 数据库 | PostgreSQL + pgvector | 同时承载结构化资产与向量相似检索。 |
| 对象存储 | MinIO/OSS/S3 兼容 | 存储原始文件、导出包、评测报告、快照。 |
| LLM 接入 | LLM Gateway，统一 Prompt 模板、模型参数、审计日志 | 便于替换模型并保护 Prompt 母版。 |
| 运行时导出 | Asset Pack ZIP + manifest.json + YAML/CSV/Parquet | 运行系统只读取发布包，不依赖生产工具。 |

# 3. 核心业务流程与状态机

## 3.1 品类项目主流程

创建品类项目
  → 数据导入与字段剖析
  → 候选参数库生成
  → 候选卖点库生成
  → 评论主题发现
  → 用户任务/价值战场候选生成
  → 市场指标计算与卖点分层
  → 竞品规则生成与样本运行
  → 复核队列处理
  → Gold Set 评测
  → 发布运行态资产包
  → 运行系统验证 / 交付单品类资产

| 状态 | 进入条件 | 允许操作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| DRAFT | 项目创建完成 | 配置品类、数据源、授权范围 | 提交数据导入 |
| DATA_IMPORTED | 至少一个数据批次导入成功 | 运行数据剖析、质量检查 | 剖析报告完成 |
| PROFILED | 字段覆盖率、缺失、异常已计算 | 生成候选参数/卖点/评论主题 | 候选生成任务完成 |
| CANDIDATE_READY | 候选资产生成完成 | 筛选、合并、调整候选，生成复核队列 | 关键候选完成复核 |
| REVIEWING | 存在待复核项 | 人工复核、批量通过/拒绝/合并 | 高影响项复核完成 |
| CALIBRATED | 规则已根据复核结果更新 | 运行评测、回归、质量看板 | 质量指标达标 |
| RELEASABLE | 评测通过 | 生成资产包、填写版本说明、发布审批 | 发布成功 |
| RELEASED | 资产包进入 Runtime Registry | 导出、回滚、复制为新版本 | 新版本创建或归档 |

## 3.2 候选项状态机

| 候选项状态 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| NEW | 系统新发现，尚未归类。 | 字段发现、文本抽取、聚类、LLM 分类 |
| AUTO_MAPPED | 系统高置信自动映射到标准项。 | 规则或置信度超过自动通过阈值 |
| NEED_REVIEW | 低置信、冲突、高影响或新词，需人工复核。 | 复核策略触发 |
| APPROVED | 人工确认可进入资产库。 | 市场分析师/资产负责人 |
| REJECTED | 人工确认不应进入资产库。 | 市场分析师/资产负责人 |
| MERGED | 合并到既有标准项或候选簇。 | 人工或规则合并 |
| PUBLISHED | 已随某个资产包版本发布。 | 发布流程 |

# 4. 数据输入契约与标准化设计

输入数据不要求一次性完全规范，但必须统一映射到内部 canonical schema。所有后续计算都基于 canonical schema 和 evidence_id，不直接依赖原始 Excel 列名。

## 4.1 输入数据域

| 数据域 | 最低字段 | 可选字段 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| SKU 主数据 | sku_id、brand、model、category、series | 上市时间、型号别名、尺寸段、价格段 | sku_id 唯一；品牌、型号不可空。 |
| 参数数据 | sku_id、raw_param_name、raw_value | 单位、来源、采集时间、渠道 | 需保留原始字段和值；未知不等于 false。 |
| 宣传卖点 | sku_id、raw_claim_text | 标题、段落、来源 URL、渠道物料类型 | 长文本需切分；保留原文。 |
| 评论数据 | sku_id、comment_text、platform、comment_time | 评分、追评、评论维度、商品规格 | 评论需去重；服务体验和产品体验分离。 |
| 量价数据 | sku_id、time_window、channel、sales_volume、sales_amount、avg_price | 促销标记、库存、门店/平台、区域 | 价格和销量需同周期同渠道；异常值标记。 |

## 4.2 Canonical Schema

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| sku_master | SKU 主数据表 | sku_id, category_id, brand_id, model, series, launch_date, status |
| raw_param_fact | 原始参数事实 | id, sku_id, raw_param_name, raw_value, source, batch_id, evidence_id |
| sku_param_fact | 归一后参数事实 | sku_id, param_code, normalized_value, value_level, confidence, evidence_ids |
| raw_claim_fragment | 原始宣传卖点片段 | id, sku_id, fragment_text, extracted_entities, source, evidence_id |
| sku_claim_result | SKU 标准卖点命中结果 | sku_id, claim_code, activation_score, evidence_ids, confidence |
| raw_comment_sentence | 评论切句事实 | id, sku_id, sentence, sentiment, topic_code, evidence_id |
| market_fact | 分渠道量价事实 | sku_id, period, channel_id, sales_volume, sales_amount, avg_price |
| evidence_item | 统一证据链 | evidence_id, source_type, source_ref, raw_text/value, timestamp, confidence |

## 4.3 证据链规范

任何资产、评分、分层、竞品结果都不得只保存结论，必须保存 evidence_ids 和计算版本。证据链用于解释、验收、回放和错误定位。

evidence_item = {
  evidence_id: "EV_CLAIM_20260530_000123",
  source_type: "raw_claim | raw_param | comment | market_fact | manual_review",
  sku_id: "TV00029115",
  raw_field: "宣传卖点",
  raw_value: "5200nits 瞬时峰值亮度，3500 分区控光",
  normalized_object: {"peak_brightness_nits": 5200, "dimming_zones": 3500},
  source_channel: "JD | Tmall | offline | imported_file",
  batch_id: "BATCH_20260530",
  confidence: 0.92,
  created_at: "2026-05-30T10:00:00Z"
}

# 5. 资产生成引擎详细设计

## 5.1 参数库生成器 Param Factory

参数库生成器的目标是从不同品牌、不同渠道、不同字段名的参数数据中发现标准参数候选，并生成别名、归一规则、单位转换、值分档和卖点映射候选。

| 步骤 | 处理逻辑 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 字段发现 | 按 raw_param_name 聚合出现次数、SKU 覆盖率、品牌覆盖率、示例值。 | raw_param_profile |
| 别名聚类 | 基于字符串相似度、embedding 相似度、示例值类型相似、LLM 辅助判断，将字段聚类。 | param_alias_cluster |
| 标准参数候选 | 为每个簇生成 param_code、中文名、数据类型、单位、业务含义。 | std_param_candidate |
| 值归一规则 | 为数值、枚举、布尔、文本分别生成 parse_rule、enum_map、unknown_policy。 | normalize_rule_candidate |
| 分档规则 | 基于业务阈值 + 全量分布分位数生成 level_rule。 | value_level_rule |
| 映射候选 | 将参数映射到标准卖点、用户任务、价值战场的候选关系。 | param_claim_map_candidate |

| 参数候选评分项 | 公式/规则 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 覆盖率得分 | min(coverage_rate / 0.8, 1.0) | 高覆盖字段优先入库。 |
| 业务价值得分 | 根据是否影响尺寸、画质、游戏、护眼、音质等核心战场打分。 | 低频但高价值参数不被漏掉。 |
| 解析稳定性得分 | 成功解析值数量 / 非空值数量 | 判断是否可生产化。 |
| 别名一致性得分 | 簇内字段值分布和语义相似度 | 避免把不同口径误合并。 |
| 最终候选分 | 0.35覆盖率 + 0.30业务价值 + 0.20解析稳定 + 0.15别名一致 | 决定自动通过/复核/暂缓。 |

## 5.2 卖点库生成器 Claim Factory

卖点库生成器从宣传资料和详情页中抽取原始卖点片段、技术实体和数值参数，再聚类成标准卖点候选。它不能把“高端画质”这类抽象价值直接当作卖点，而应拆成 Mini LED、高亮度、分区控光、广色域等可证据化卖点。

| 步骤 | 说明 | 关键规则 |
| --- | --- | --- |
| 文本切分 | 按标题、标点、项目符号、HTML 区块切成 claim_fragment。 | 保留原文和位置，避免丢失证据。 |
| 实体/数值抽取 | 抽取 Mini LED、nits、分区、Hz、HDMI 2.1、低蓝光、调光频率等。 | 正则优先，LLM 补充。 |
| 候选召回 | 关键词词典 + embedding 相似 + 已有标准卖点规则召回候选。 | 一个原始片段允许映射多个卖点。 |
| 聚类归一 | 将同义宣传表达聚类，如“疾速高刷/144Hz/游戏流畅屏”。 | 簇名必须可计算、可解释。 |
| 参数校验 | 用参数事实验证宣传，冲突进入复核队列。 | 参数缺失不等于宣传无效，但降低置信度。 |
| 激活规则生成 | 生成 claim_code、activation_rule、supporting_params、comment_topics。 | 规则发布前必须评测。 |

claim_activation_score =
  0.45 * param_evidence_score +
  0.35 * text_evidence_score +
  0.20 * comment_evidence_score

自动通过阈值：score >= 0.82 且无冲突
人工复核阈值：0.55 <= score < 0.82，或高销额 SKU，或新营销词
暂不激活：score < 0.55

## 5.3 评论主题发现器 Comment Miner

| 子模块 | 处理逻辑 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 去重与清洗 | 去除重复评论、模板评论、明显刷评、无意义短句。 | clean_comment |
| 切句 | 一条评论拆成多个体验片段，如画质、球赛、接口、老人易用。 | raw_comment_sentence |
| 主题识别 | 映射到画质、运动流畅、游戏、护眼、易用、音质、安装服务等主题。 | topic_code, confidence |
| 情感识别 | 正面、负面、中性；对“还行”“一般”等弱情感单独标识。 | sentiment, polarity_score |
| 产品/服务分离 | 安装、物流、客服不直接支撑产品卖点。 | experience_type |
| 主题候选发现 | 对高频未覆盖表达聚类，生成新评论主题候选。 | comment_topic_candidate |

## 5.4 用户任务与价值战场生成器

用户任务和价值战场不是原始字段，而是由参数、卖点、评论、量价和渠道共同推断。系统先生成候选，再由市场分析师确认命名、边界、权重和是否发布。

| 生成来源 | 候选生成方式 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 卖点组合 | 对标准卖点共现进行聚类；高共现卖点组合产生任务候选。 | 大屏+音响+画质 → 客厅沉浸观影。 |
| 评论场景 | 从评论主题和场景词中发现真实使用任务。 | 看球赛、老人会用、孩子看、打游戏。 |
| 量价表现 | 同卖点组合在特定价格带/渠道的销量优势形成战场候选。 | 低价大屏高销量 → 大屏换新战场。 |
| 专家种子库 | 使用首版任务/战场库作为 seed，系统生成扩展候选。 | 高端画质、游戏电视、家庭护眼。 |

task_score(sku, task) =
  0.45 * related_claim_score +
  0.25 * key_param_score +
  0.20 * comment_topic_score +
  0.10 * market_signal_score

battlefield_score(sku, battlefield) =
  0.40 * main_task_score +
  0.35 * core_claim_bundle_score +
  0.15 * channel_price_fit +
  0.10 * comment_validation_score

# 6. 市场指标、卖点分层与竞品识别设计

## 6.1 分渠道量价指标层

有 12 个月分渠道量价后，系统可以将“宣传卖点”升级为“市场证据验证过的卖点价值”。所有价格/销量支撑必须在可比池中计算，不允许跨尺寸、跨价格带、跨渠道粗暴比较。

| 指标 | 计算口径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Coverage 覆盖率 | 命中某卖点的 SKU 数 / 可比池 SKU 数 | 判断是否标配化。 |
| PSI 价格支撑指数 | median(avg_price ¦ 有卖点) / median(avg_price ¦ 无/弱卖点) - 1 | 判断溢价倾向。 |
| SSI 销量支撑指数 | share(sales_volume ¦ 有卖点) 与无卖点池对比 | 判断销量支持。 |
| CPI 评论感知指数 | 正向提及率 - 负向提及率，并考虑评论量置信度 | 判断用户是否感知。 |
| Channel Fit 渠道适配 | 各渠道中卖点命中 SKU 的销售表现与均价表现 | 判断渠道战场差异。 |
| Confidence 置信度 | 样本量、数据完整度、证据一致性、复核状态综合计算 | 控制是否输出强结论。 |

## 6.2 卖点价值分层规则

| 分层 | 规则条件 | 输出建议 |
| --- | --- | --- |
| 基础门槛卖点 | 覆盖率 ≥ 70%，PSI/SSI 不显著，或主流价格带普遍具备。 | 报告中作为基础能力，不作为主溢价理由。 |
| 竞争绩效卖点 | 参数可度量、强弱可比较，覆盖率 20%-70%，或 SSI 明显。 | 用于参数对比、导购表达、产品力竞争。 |
| 溢价倾向卖点 | 可比样本数 ≥ 30，PSI ≥ 5%，覆盖率 < 70%，且参数/评论证据强。 | 可作为定价智能体的价格支撑参考。 |
| 弱感知卖点 | 宣传命中但参数弱/冲突，或 CPI 低，或评论几乎不提。 | 需要转译、降权或进入复核。 |

## 6.3 竞品识别引擎

竞品识别必须先分价值战场，再在战场内召回和打分。不同战场下同一个 SKU 的竞品集合不同。

| 步骤 | 逻辑 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 可比池构建 | 按品类、时间窗口、渠道、尺寸段、价格带、在售/有销量过滤。 | comparable_pool |
| 战场召回 | 召回与目标 SKU 战场重合、任务重合、卖点组合相近的 SKU。 | battlefield_candidates |
| 相似度打分 | 价格、核心参数、标准卖点、用户任务、渠道、销量综合评分。 | competitor_score |
| 类型判别 | 根据价格/性能/战场重合/技术路线/动态降价识别直接、替代、标杆、潜在。 | competitor_type |
| 证据卡生成 | 输出价格、渠道、参数、卖点、销量、战场、来源。 | competitor_evidence_card |

direct_competitor_score =
  0.25 * battlefield_overlap +
  0.20 * price_similarity +
  0.20 * standard_claim_similarity +
  0.15 * core_param_similarity +
  0.10 * channel_overlap +
  0.10 * sales_strength

类型规则：
- 直接竞品：score >= 0.75，价格/渠道/战场接近
- 替代竞品：task overlap 高，但技术路线或价格不同
- 标杆竞品：战场相同，参数/销量/价格显著更高
- 潜在竞品：近 4-8 周降价、新品上市或促销后进入价格带

# 7. 人机协同、复核与评测设计

## 7.1 复核队列生成策略

| 复核类型 | 触发条件 | 建议操作 |
| --- | --- | --- |
| 未知高频字段 | 原始字段覆盖率 ≥ 5% 但未映射标准参数。 | 新建标准参数或合并为别名。 |
| 低频高价值字段 | 覆盖率低但包含 nits、分区、HDMI、护眼认证等高价值信息。 | 确认是否纳入核心参数。 |
| 参数冲突 | 参数表与宣传卖点抽取结果不一致。 | 确认口径，必要时拆分参数。 |
| 新营销词 | 宣传中高频出现但无标准卖点映射。 | 归入已有卖点或新建卖点。 |
| 低置信卖点映射 | 候选分接近阈值或多个候选相似。 | 选择主卖点/辅助卖点/拒绝。 |
| 高销额低置信 SKU | 重点 SKU 分析置信度低。 | 优先人工复核，避免影响报告。 |
| PSI/SSI 异常 | 价格支撑或销量支撑与专家常识相反。 | 检查可比池、样本量、促销异常。 |
| 竞品异常 | 竞品 Top-N 中出现明显不相关 SKU。 | 调整战场或召回过滤规则。 |

## 7.2 Gold Set 与评测集

Gold Set 是内部质量控制资产，不随单品类运行版对外交付。它用于评估参数归一、卖点映射、评论主题、任务识别、战场归属和竞品 Top-N。

| 评测对象 | 样本构成 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 参数归一 | 高频字段、低频高价值字段、冲突字段各抽样。 | 字段映射准确率、值解析准确率、冲突识别率。 |
| 卖点映射 | 每个标准卖点至少覆盖正例、反例、边界样本。 | Precision、Recall、F1、低置信召回率。 |
| 评论主题 | 产品体验、服务体验、正负向评论混合。 | 主题准确率、情感准确率、服务/产品分离准确率。 |
| 任务/战场 | 重点 SKU、不同价格带、不同品牌、不同渠道。 | 专家一致率、证据覆盖率、置信度校准。 |
| 竞品识别 | 每个战场抽样目标 SKU，标注合理竞品。 | Top-N 合理率、错误类型分布。 |

## 7.3 质量门禁

| 发布门禁 | 建议阈值 | 不达标处理 |
| --- | --- | --- |
| 参数字段覆盖率 | ≥95%；核心参数 ≥98% | 补充别名和解析规则。 |
| 参数值归一成功率 | ≥95% | 修正单位/枚举/布尔解析。 |
| 原始卖点映射覆盖率 | ≥85%-90%；高频卖点 ≥95% | 补充标准卖点和映射规则。 |
| 评论主题准确率 | ≥80%-85% | 增加主题词典和负例样本。 |
| 任务识别专家一致率 | ≥75%-80% | 调整任务权重和卖点映射。 |
| 价值战场一致率 | ≥75%-80% | 调整战场边界和可比池。 |
| 竞品 Top-N 合理率 | ≥70%-80% | 修正价格带、尺寸段、战场召回规则。 |
| 证据链覆盖率 | 重点结论 ≥95% | 不允许无证据强结论发布。 |

# 8. 产品页面与交互详细设计

页面设计原则：所有自动生成的资产都必须展示“来源、证据、置信度、影响 SKU 数、市场影响度”，让市场分析师能快速判断是否通过，而不是阅读大段模型解释。

| 页面 | 核心功能 | 关键字段/组件 |
| --- | --- | --- |
| 项目总览 | 显示项目状态、数据批次、资产数量、待复核项、质量门禁。 | 状态卡、阶段进度、质量红黄绿、最近任务日志。 |
| 数据剖析 | 展示字段覆盖率、缺失率、异常值、品牌/渠道/价格带分布。 | 字段表、分布图、异常清单、下载剖析报告。 |
| 参数工厂 | 查看参数簇、标准参数候选、别名、分档、映射建议。 | 候选列表、簇详情、示例值、合并/拆分/通过。 |
| 卖点工厂 | 查看原始卖点片段、实体抽取、标准卖点簇、激活规则。 | 原文证据、候选卖点、参数验证、冲突提醒。 |
| 评论主题 | 查看评论主题簇、情感分布、产品/服务分类、典型评论。 | 主题候选、关键词、正负例、合并/拆分。 |
| 任务/战场工作台 | 管理用户任务、客群、价值战场和进入规则。 | 任务卡、战场卡、信号权重、样例 SKU。 |
| 卖点分层 | 按价格带/渠道展示覆盖率、PSI、SSI、CPI 和分层结果。 | 可比池筛选、卖点矩阵、异常提示。 |
| 竞品规则 | 配置可比池、相似度权重、竞品类型阈值，查看样本结果。 | 目标 SKU、Top-N、证据卡、错误反馈。 |
| 复核队列 | 处理低置信、冲突、高影响项。 | 批量操作、证据对比、决策原因、审计日志。 |
| 评测发布 | 选择 Gold Set，运行评测，查看指标，生成资产包。 | 评测报告、发布审批、manifest、回滚。 |

## 8.1 复核交互规范

| 操作 | 效果 | 是否影响版本 |
| --- | --- | --- |
| 通过 | 候选项进入资产库，记录人工证据。 | 是，生成 minor 版本草案。 |
| 拒绝 | 候选项不进入资产库，作为负例保存。 | 是，负例进入评测集候选。 |
| 合并 | 候选项归入已有标准项或别名。 | 是，更新 alias/rule。 |
| 拆分 | 一个候选簇拆成多个标准项。 | 是，需要重新运行样本评测。 |
| 标记待定 | 暂不发布，保留观察。 | 否，进入 backlog。 |
| 升级为规则问题 | 当前问题不是单项错误，而是规则需调整。 | 是，触发回归任务。 |

# 9. API 与任务接口设计

## 9.1 管理 API

| 接口 | 方法 | 说明 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/projects | POST | 创建品类项目。 | category_id, name, scope → project_id |
| /api/projects/{id} | GET | 获取项目总览。 | status, metrics, stages, versions |
| /api/projects/{id}/imports | POST | 上传数据批次。 | file/source_config → batch_id |
| /api/projects/{id}/profile/run | POST | 运行数据剖析任务。 | batch_id → job_id |
| /api/projects/{id}/jobs/{job_id} | GET | 查询异步任务进度。 | progress, logs, errors |
| /api/projects/{id}/asset-pack/release | POST | 发布资产包。 | version, scope, approval → asset_pack_id |

## 9.2 生产流水线 API

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/projects/{id}/param-candidates/run | POST | 生成参数候选、别名簇、归一规则候选。 |
| /api/projects/{id}/claim-candidates/run | POST | 生成标准卖点候选与激活规则。 |
| /api/projects/{id}/comment-topics/run | POST | 生成评论主题候选与情感/体验分类。 |
| /api/projects/{id}/task-battlefield/run | POST | 生成任务和战场候选，并计算样例 SKU。 |
| /api/projects/{id}/claim-layer/run | POST | 计算卖点覆盖率、PSI、SSI、CPI 和分层。 |
| /api/projects/{id}/competitors/run | POST | 运行分战场竞品召回与评分。 |
| /api/projects/{id}/evaluation/run | POST | 运行 Gold Set 评测与质量门禁。 |

## 9.3 运行态导出包接口

asset_pack.zip
  manifest.json
  assets/
    std_param_def.csv
    std_claim_def.csv
    comment_topic_def.csv
    user_task_def.csv
    target_group_def.csv
    battlefield_def.csv
    param_claim_map.csv
    claim_task_battlefield_map.csv
  configs/
    scoring.yaml
    competitor_rule.yaml
    thresholds.yaml
  samples/
    sample_sku_results.parquet
    sample_evidence_cards.jsonl
  docs/
    asset_readme.md
    release_note.md

# 10. 核心数据模型详细设计

以下为开发阶段必须落库的核心表。实际字段可在数据库设计时拆分，但必须保留版本、来源、置信度、证据链和审计字段。

| 表 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| category_project | id, category_id, name, status, scope, created_by, created_at | 品类生产项目。 |
| import_batch | id, project_id, data_type, file_uri, row_count, status, checksum | 数据导入批次。 |
| std_param_def | param_code, category_id, name, group, type, unit, aliases, normalize_rule, level_rule, version | 已发布标准参数库。 |
| std_param_candidate | candidate_id, cluster_id, suggested_code, aliases, coverage, score, status | 候选参数。 |
| std_claim_def | claim_code, name, group, definition, activation_rule, keywords, mapped_tasks, version | 已发布标准卖点库。 |
| std_claim_candidate | candidate_id, cluster_id, fragments, suggested_name, entities, score, status | 候选卖点。 |
| comment_topic_def | topic_code, name, experience_type, keywords, mapped_claims, mapped_tasks | 评论主题库。 |
| user_task_def | task_code, name, definition, positive_claims, positive_params, comment_topics, score_rule | 用户任务库。 |
| battlefield_def | battlefield_code, name, definition, entry_rule, weights, competitor_pool_rule | 价值战场库。 |
| review_queue | id, project_id, object_type, object_id, reason, priority, status, assigned_to, decision | 人工复核队列。 |
| evaluation_case | case_id, object_type, input_ref, expected_label, source, reviewer, split | 评测样本。 |
| asset_package | pack_id, category_id, version, file_uri, manifest, evaluation_summary, released_by | 发布资产包。 |

# 11. 仓库、部署与 IP 保护设计

## 11.1 仓库隔离

repo-category-factory-internal/
  apps/factory-web
  services/factory-api
  workers/param_generator
  workers/claim_generator
  workers/comment_miner
  workers/task_battlefield_generator
  workers/value_layer_engine
  workers/goldset_builder
  libs/prompt_templates         # 内部，不导出
  libs/rule_generation          # 内部，不导出
  libs/cross_category_migration # 内部，不导出

repo-runtime-tv-delivery/
  apps/admin-web
  services/runtime-api
  runtime/param_normalizer
  runtime/claim_mapper
  runtime/task_scoring
  runtime/competitor_engine
  assets/tv/*.csv|yaml
  docs/api.md
  docs/deploy.md

## 11.2 导出白名单

| 可导出 | 禁止导出 |
| --- | --- |
| 已发布单品类资产 CSV/YAML、运行态配置、SKU 分析结果、证据卡、发布说明。 | 候选生成脚本、Prompt 母版、Gold Set 构建逻辑、自动聚类参数、规则生成器、跨品类迁移模板。 |
| 评测摘要指标和门禁结果。 | 完整 Gold Set、专家标注规范母版、负例库、内部错误分析日志。 |
| 运行态 API 文档和部署文档。 | Factory 管理后台、生产工具源码、内部工作流配置。 |

## 11.3 权限模型

| 角色 | 权限 |
| --- | --- |
| System Admin | 配置用户、角色、模型、存储、导出策略。 |
| Category Owner | 创建品类项目、审批发布、查看全部指标。 |
| Market Analyst | 复核候选、调整标准项、查看证据，不可导出生产工具。 |
| Data Engineer | 导入数据、查看数据剖析和导入错误，不可发布资产。 |
| Algorithm Engineer | 调整算法参数、运行回归评测，不可审批发布。 |
| Delivery Viewer | 查看已发布资产和运行样例，不可查看 Prompt/Gold Set。 |

# 12. 测试与验收设计

## 12.1 测试层级

| 测试类型 | 覆盖范围 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 解析器、归一规则、评分函数、相似度函数。 | 核心函数覆盖率 ≥ 80%，关键规则 100% 覆盖。 |
| 集成测试 | 数据导入 → 候选生成 → 复核 → 评测 → 发布。 | 端到端跑通，无阻断错误。 |
| 数据质量测试 | 缺失、重复、异常、口径冲突、未知字段。 | 异常可被识别并进入报告/复核队列。 |
| 算法评测 | 参数、卖点、评论、任务、战场、竞品。 | 达到质量门禁。 |
| 权限测试 | 导出白名单、角色权限、审计日志。 | 禁止导出项无法通过 UI/API 获取。 |
| 回归测试 | 新规则发布前与上一版本对比。 | 重点 SKU 输出差异可解释。 |

## 12.2 重点验收用例

| 用例 | 输入 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 参数别名合并 | 尺寸/屏幕尺寸/尺寸(寸) 三类字段 | 合并为 screen_size_inch，保留别名。 |
| 未知不等于否 | Mini LED 字段为空或“-” | 归一为 unknown，不归为 false。 |
| 刷新率冲突 | 参数 300Hz，宣传 4K 170Hz | 标记冲突并进入复核。 |
| 服务评论分离 | 安装师傅专业、物流快 | 归为服务体验，不支撑产品卖点。 |
| 高端画质战场 | Mini LED + 高亮度 + 分区 + 色彩证据 | 进入高端画质战场，输出证据链。 |
| 弱感知卖点 | AI 画质宣传强但评论不提、参数证据弱 | 标记弱感知/待验证。 |
| 溢价判断样本不足 | 可比池不足 30 个 SKU | 不输出强溢价结论，只输出样本不足提示。 |
| 竞品误召回 | 同价但不同尺寸/战场 SKU | 不得进入直接竞品，可作为替代或过滤。 |

# 13. 开发里程碑与迭代计划

| 阶段 | 周期 | 开发内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 数据契约与项目框架 | 1-2 周 | 项目管理、导入批次、canonical schema、基础权限。 | 可导入数据、项目状态、原始表落库。 |
| M1 数据剖析与参数工厂 | 2-3 周 | 字段覆盖率、别名聚类、参数候选、值归一、复核队列。 | 参数库候选、剖析报告、复核页面。 |
| M2 卖点工厂与评论主题 | 3-4 周 | 卖点切分、实体抽取、卖点聚类、评论切句、主题识别。 | 卖点库候选、评论主题库候选。 |
| M3 任务/战场与评分引擎 | 3-4 周 | 任务候选、价值战场候选、SKU 任务/战场评分。 | 任务库、战场库、评分结果。 |
| M4 价值分层与竞品引擎 | 3-4 周 | PSI/SSI/CPI、卖点分层、分战场竞品识别。 | 卖点价值结果、竞品证据卡。 |
| M5 评测发布与运行包导出 | 2-3 周 | Gold Set、质量门禁、资产包导出、Runtime Registry。 | 发布包、评测报告、回滚机制。 |
| M6 首品类生产验证 | 2 周 | 彩电 1000 SKU 全量跑批、专家复核、报告样例。 | 彩电生产版资产包 V1.0。 |

## 13.1 MVP 范围建议

| MVP 包含 | MVP 暂缓 |
| --- | --- |
| 彩电一个品类；Excel/CSV 导入；参数候选；卖点候选；评论主题；复核队列；基础任务/战场评分；资产包导出。 | 多品类并行；全自动跨品类迁移；复杂因果定价模型；全量可视化 BI；企业级审批流深度集成。 |
| PSI/SSI/CPI 的基础版计算；分渠道/价格带可比池；竞品 Top-N 样本运行。 | 高级促销归因、库存/投放/毛利数据接入、完全自动的规则学习。 |

# 14. 关键风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 数据字段口径混乱 | 同一含义多字段，字段值格式不一致。 | 先做数据剖析；字段别名聚类；低置信进入复核。 |
| 宣传口号过多 | 大量“旗舰/越级/震撼”等无参数词。 | 区分营销强度与标准卖点；无参数/评论证据降权。 |
| 评论噪声高 | 安装、物流、刷评影响产品判断。 | 产品/服务体验分离；评论去重和低质过滤。 |
| 价格支撑被促销干扰 | 大促价格波动导致 PSI 失真。 | 按时间窗口、促销标记、渠道单独计算；异常周可剔除。 |
| 市场分析师工作量失控 | 复核项过多。 | 只复核高影响、低置信、冲突、新词；其余批量自动通过。 |
| 甲方要求生产工具源码 | 单品类项目外泄品类工厂能力。 | 仓库隔离、导出白名单、合同明确不包含生产工具。 |
| LLM 输出不稳定 | 同一文本分类不一致。 | 规则优先；LLM 只生成候选；固定 Prompt 版本；评测回归。 |

# 15. 附录：核心配置样例

## 15.1 标准卖点激活规则 YAML 样例

claim_code: TV_CLAIM_HIGH_REFRESH
claim_name: 高刷新率
activation:
  any:
    - param: native_refresh_rate_hz
      op: ">="
      value: 120
    - param: system_refresh_rate_hz
      op: ">="
      value: 120
    - text_keywords: ["高刷", "144Hz", "170Hz", "疾速", "运动流畅"]
comment_topics: ["运动流畅", "体育观看", "游戏体验"]
mapped_tasks: ["TASK_SPORT_VIEWING", "TASK_CONSOLE_GAMING"]
default_layer_hint: "竞争绩效卖点"
review_policy:
  conflict_if:
    - native_refresh_rate_hz < 120 AND text_keywords contains "高刷"
  require_review_if_score_between: [0.55, 0.82]

## 15.2 价值战场配置样例

battlefield_code: TV_BF_PREMIUM_PICTURE
battlefield_name: 高端画质战场
definition: 以显示技术、亮度、控光、色彩、画质芯片和抗反光能力为核心竞争点的彩电视场。
entry_rule:
  main_threshold: 75
  secondary_threshold: 60
  weak_threshold: 45
weights:
  task_score: 0.40
  core_claim_bundle: 0.35
  price_channel_fit: 0.15
  comment_validation: 0.10
core_claims:
  - TV_CLAIM_MINI_LED
  - TV_CLAIM_HIGH_BRIGHTNESS_HDR
  - TV_CLAIM_LOCAL_DIMMING
  - TV_CLAIM_WIDE_COLOR_GAMUT
competitor_pool_rule:
  same_category: true
  price_band_delta: 0.20
  screen_size_delta_inch: 10
  same_channel_preferred: true

## 15.3 发布包 manifest 样例

{
  "asset_pack_id": "TV_ASSET_PACK_202606_V1",
  "category_id": "TV",
  "version": "1.0.0",
  "scope": "彩电品类运行态资产；不含品类生产工具",
  "data_batch": "BATCH_20260530_FULL_1000SKU",
  "files": [
    "assets/std_param_def.csv",
    "assets/std_claim_def.csv",
    "assets/user_task_def.csv",
    "assets/battlefield_def.csv",
    "configs/scoring.yaml",
    "configs/competitor_rule.yaml"
  ],
  "quality_gate": {
    "param_coverage": 0.96,
    "claim_mapping_coverage": 0.88,
    "task_expert_agreement": 0.79,
    "competitor_topn_reasonable_rate": 0.76
  },
  "forbidden_exports": ["prompt_templates", "goldset_builder", "cross_category_migration", "rule_generator"]
}