CatForge 彩电核心三竞品生成 MVP

产品开发详细设计｜PostgreSQL 数据版

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v0.1 |
| 适用范围 | 1 个月内可展示 MVP；PostgreSQL 数据版；彩电单品类 |
| 核心目标 | 输入任意彩电 SKU，生成核心三竞品、竞品角色、选择理由和证据卡 |
| 边界说明 | CatForge 是内部生产线；MVP 展示结果，不交付品类生产工具本体 |
| 数据基础 | sku/model、12 个月分渠道量价、标准参数、宣传卖点、评论数据 |

# 目录（静态）

1. 设计目标与边界

2. 总体架构

3. PostgreSQL 数据模型

4. 计算流水线设计

5. 关键算法设计

6. 可选 LLM 裁决设计

7. API 设计

8. 前端页面设计

9. 输出文件与报告结构

10. 测试与验收

11. Codex 实施任务

# 1. 设计目标与边界

本设计文档面向 1 个月内可展示 MVP。系统直接从 PostgreSQL 读取彩电 SKU 数据，完成特征生成、候选竞品召回、核心三竞品选择和证据卡生成。MVP 不实现完整 CatForge 品类生产线，不实现多品类，不实现复杂在线配置中心。

设计原则 确定性计算优先：价格、销量、渠道、参数、卖点、评论等指标必须由程序计算。 最终只展示核心三竞品：正面对打、价格/销量挤压、高端标杆/潜在下探。 LLM 可作为增强裁决层，但不能自由访问数据库，不能越过候选池。 所有结论必须有 evidence_id、component_scores 和 business_reason。

# 2. 总体架构

PostgreSQL ├─ sku_master ├─ market_fact ├─ sku_param_raw ├─ sku_claim_raw └─ sku_comment_raw ↓ Data Access Layer ↓ Feature Pipeline ├─ market_profile ├─ param_normalizer ├─ claim_activation ├─ comment_topics ├─ task_group_battlefield_scores └─ claim_value_layer ↓ Competitor Engine ├─ candidate_pool_builder ├─ component_score_calculator ├─ core3_rule_selector ├─ optional_llm_judge └─ validator ↓ Outputs / API ├─ sku_competitor_core3 ├─ evidence_cards ├─ target_sku_report └─ dashboard views

技术栈建议：FastAPI + SQLAlchemy/psycopg + Polars/pandas + YAML/Pydantic。PostgreSQL 作为数据源和结果落库；MVP 可将中间结果保存为数据库表或 Parquet/CSV 文件。LLM 裁决可选，推荐使用 Instructor 或 Pydantic Schema 保证结构化输出。

# 3. PostgreSQL 数据模型

## 3.1 输入表

| 表名 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sku_master | sku_code PK, brand, model, category, series, is_hisense | SKU 主数据。 |
| market_fact | sku_code, period, channel_type, sales_volume, sales_amount, avg_price | 12 个月分渠道量价事实。 |
| sku_param_raw | sku_code, raw_param_name, raw_param_value, source_batch_id | 原始参数长表。 |
| sku_claim_raw | sku_code, claim_id, raw_claim_text, source_batch_id | 宣传卖点文本。 |
| sku_comment_raw | sku_code, comment_id, platform, comment_time, comment_text, sentiment | 评论原文和情感。 |

## 3.2 派生结果表

| 表名 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| sku_market_profile | sku_code, price_wavg_12m, sales_volume_12m, channel_share_json, price_drop_rate_3m | 每个 SKU 的市场画像。 |
| sku_standard_param | sku_code, param_code, normalized_value, evidence_id, confidence | 参数归一结果。 |
| sku_claim_activation | sku_code, claim_code, activation_score, param_score, promo_score, comment_score, evidence_ids | 标准卖点激活。 |
| sku_comment_topic_summary | sku_code, topic_code, mention_rate, positive_rate, is_product_experience, evidence_ids | 评论主题聚合。 |
| sku_task_score | sku_code, task_code, score, evidence_ids | 用户任务得分。 |
| sku_target_group_score | sku_code, group_code, score, evidence_ids | 目标客群得分。 |
| sku_battlefield_score | sku_code, battlefield_code, semantic_score, market_score, final_score, relation | 价值战场评分。 |
| sku_claim_value_layer | sku_code, battlefield_code, claim_code, layer, PSI, SSI, CPI, evidence_ids | 卖点价值分层。 |
| sku_competitor_candidates | target_sku, candidate_sku, battlefield_code, component_scores_json | 候选竞品池。 |
| sku_competitor_core3 | target_sku, role, competitor_sku, score, reason, confidence, evidence_ids | 最终核心三竞品。 |
| evidence_item | evidence_id, sku_code, source_type, source_table, raw_value, mapped_object, confidence | 统一证据表。 |

# 4. 计算流水线设计

| 步骤 | 模块 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | build_market_profile | market_fact, sku_master | sku_market_profile |
| 02 | normalize_params | sku_param_raw, sku_claim_raw | sku_standard_param, evidence_item |
| 03 | activate_claims | sku_standard_param, sku_claim_raw, sku_comment_topic_summary | sku_claim_activation |
| 04 | classify_comment_topics | sku_comment_raw | sku_comment_topic_summary, evidence_item |
| 05 | score_tasks_groups | sku_claim_activation, sku_standard_param, sku_comment_topic_summary, sku_market_profile | sku_task_score, sku_target_group_score |
| 06 | score_battlefields | task/group scores, market profile, claim activations | sku_battlefield_score |
| 07 | layer_claim_values | claim activations, battlefield scores, market profile, comment topics | sku_claim_value_layer |
| 08 | build_candidate_pool | target profile + all SKU profiles | sku_competitor_candidates |
| 09 | select_core3 | candidate pool | sku_competitor_core3, evidence cards |
| 10 | generate_report | target profile + core3 + evidence cards | target_sku_report.json / markdown |

# 5. 关键算法设计

## 5.1 市场画像计算

price_wavg_12m = SUM(sales_amount) / NULLIF(SUM(sales_volume), 0) price_latest = latest_period_sales_amount / latest_period_sales_volume sales_volume_12m = SUM(sales_volume) sales_amount_12m = SUM(sales_amount) channel_share[channel] = sales_volume_in_channel / total_sales_volume price_drop_rate_3m = (price_avg_prev_3m - price_latest) / price_avg_prev_3m sales_growth_3m = (volume_latest_3m - volume_prev_3m) / volume_prev_3m

## 5.2 标准卖点激活

卖点激活回答“某个 SKU 是否具备某个标准卖点”。标准卖点是品类级标签；激活分是 SKU × 标准卖点的证据强度。

claim_activation_score = param_score * param_weight + promo_score * promo_weight + comment_score * comment_weight 技术型卖点：参数 55%，宣传 35%，评论 10% 体验型卖点：参数 30%，宣传 30%，评论 40% 市场型卖点：量价 60%，宣传 20%，评论 20%

| 标准卖点 | 参数证据 | 宣传证据 | 评论证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mini LED 高端背光 | mini_led_flag=true | Mini LED / U+Mini | 画质正向评论，辅助 |
| 高亮度 HDR | peak_brightness_nits >= 1000 | nits / HDR / XDR | 亮度/画质正向 |
| 精细分区控光 | dimming_zones >= 500 | 分区/控光/光晕控制 | 暗场/画质正向 |
| 高刷新率 | refresh_rate_hz >= 120 | 高刷/Hz/流畅屏 | 看球爽/不卡/游戏流畅 |
| HDMI 2.1 游戏连接 | hdmi_2_1_ports >= 1 | HDMI 2.1 / 满血接口 | 接口够用/游戏外设 |
| 护眼舒适 | dimming_freq/低蓝光/无频闪 | 护眼/低蓝光/无频闪 | 不刺眼/看久不累 |

## 5.3 价值战场评分

价值战场必须同时包含语义分和量价市场分。参数和卖点决定“能不能进入战场”，量价决定“是否真的在该战场形成市场竞争”。

semantic_score = core_task_score * 0.40 + core_claim_combo_score * 0.35 + comment_validation_score * 0.15 + target_group_score * 0.10 market_score = price_position_fit * 0.30 + sales_validation * 0.25 + channel_fit * 0.15 + trend_signal * 0.15 + comparable_pool_strength * 0.15 final_battlefield_score = semantic_score * semantic_weight + market_score * market_weight

| 价值战场 | 语义权重 | 量价权重 | 量价核心信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高端画质 | 0.70 | 0.30 | 高价格分位、销额不弱、高端卖点价格支撑。 |
| 家庭观影改善 | 0.65 | 0.35 | 大屏中高价、稳定销量、渠道覆盖、观影评论。 |
| 游戏电视 | 0.65 | 0.35 | 线上渠道、高刷池销量、价格性能比、近期增长。 |
| 大屏换新 | 0.55 | 0.45 | 同尺寸价格吸引力、销量强、降价下探、价格/英寸低。 |
| 家庭护眼 | 0.70 | 0.30 | 护眼评论、价格可接受、销量稳定、护眼卖点价格支撑。 |
| 长辈易用 | 0.70 | 0.30 | 中端价格、易用评论、渠道覆盖、负面复杂度惩罚。 |

## 5.4 核心三竞品选择

最终不是输出几十个竞品，而是从全量候选中选择三类代表性竞品。纯综合分 Top3 可能重复，因此必须按三槽位选择。

| 槽位 | 业务问题 | 硬门槛 | 排序公式要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正面对打 | 谁和我最像，直接抢同一批用户？ | 价格/战场/卖点/渠道相似度达标。 | 战场相似、卖点相似、价格相似、渠道重合、尺寸相似、销量强度。 |
| 价格/销量挤压 | 谁用更低价格或更强销量抢用户？ | 任务相似，且价格更低/销量更强/近期降价。 | 任务相似、价格优势、销量强度、渠道重合、价格下探。 |
| 高端标杆/潜在下探 | 谁更强或一降价就压到我？ | 参数/卖点更强，或价格下探进入目标价带。 | 参数优势、卖点优势、战场相似、销额强度、价格溢价或下探。 |

direct_slot_score = bf_similarity*0.25 + claim_similarity*0.20 + price_similarity*0.15 + channel_overlap*0.10 + size_similarity*0.10 + task_similarity*0.10 + sales_strength*0.10 pressure_slot_score = task_similarity*0.25 + price_advantage*0.25 + sales_strength*0.20 + channel_overlap*0.10 + bf_similarity*0.10 + price_drop_signal*0.10 benchmark_slot_score = param_superiority*0.25 + claim_superiority*0.20 + bf_similarity*0.20 + sales_or_amount_strength*0.15 + price_premium_or_downshift*0.15 + channel_overlap*0.05

## 5.5 去重与兜底

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| SKU 去重 | 同一 competitor_sku 不得重复出现。 |
| 品牌去重 | 三竞品尽量不全是同一品牌；除非分数显著领先。 |
| 系列去重 | 同系列相似型号只保留一个。 |
| 角色去重 | 一个候选同时满足多个角色时，放入业务解释最强的槽位。 |
| 不足兜底 | 没有合格候选时输出 weak_direct、sales_pressure 或 insufficient_comparable_pool，不硬凑。 |

# 6. 可选 LLM 裁决设计

MVP 可以不使用 LLM；如果使用，LLM 只能在规则候选池中选择核心三竞品，不允许自由访问数据库。建议使用 Instructor/Pydantic Schema 约束输出。

程序先生成： target_sku_card candidate_cards[20-30] evidence_summary LLM 任务： 从 candidate_cards 中选择 direct / pressure / benchmark_potential 三个竞品。 校验器必须检查： candidate_id 存在 evidence_id 存在 角色门槛成立 理由与数据一致 没有重复 SKU 校验失败则重试或回退规则结果

# 7. API 设计

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/health | GET | 健康检查。 |
| /api/data/status | GET | 读取 PostgreSQL 数据覆盖情况。 |
| /api/pipeline/run-core3 | POST | 运行批量核心三竞品生成任务。 |
| /api/sku/{sku_code}/profile | GET | 返回 SKU 市场画像、参数、卖点、评论主题。 |
| /api/sku/{sku_code}/battlefields | GET | 返回用户任务、目标客群、价值战场。 |
| /api/sku/{sku_code}/competitors/core3 | GET | 返回核心三竞品。 |
| /api/sku/{sku_code}/competitors/evidence | GET | 返回竞品证据卡。 |
| /api/sku/{sku_code}/report | GET | 返回目标 SKU 竞品分析报告 JSON/Markdown。 |
| /api/export/core3.csv | GET | 导出批量结果。 |

# 8. 前端页面设计

| 页面 | 核心内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 批量总览页 | 已分析 SKU 数、高/中/低置信竞品组合、无法生成原因、批量表格。 | 面向汇报展示。 |
| 单 SKU 报告页 | 输入型号，展示市场画像、核心卖点、任务、战场和三竞品卡。 | MVP 主页面。 |
| 竞品证据卡页 | 展示三竞品的价格、渠道、参数、卖点、任务、销量、评论证据。 | 解决可信度问题。 |
| 可选候选池抽屉 | 展示候选池 TopN 和为什么未入选。 | 给市场分析师复核用。 |

# 9. 输出文件与报告结构

| 输出 | 字段/内容 |
| --- | --- |
| sku_competitor_core3.csv | target_sku_code, role, competitor_sku, score, reason, confidence, review_flag |
| competitor_evidence_cards.jsonl | target, competitor, role, component_scores, evidence_ids, reason_summary |
| target_report_{sku}.json | 目标画像、战场、核心三竞品、证据卡、报告摘要。 |
| pipeline_run_report.json | 运行 SKU 数、成功数、失败数、置信度分布、异常原因。 |

示例 target_report_85E7Q.json 顶层结构： { "target_sku": "TV00029115", "target_model": "85E7Q", "market_profile": {...}, "activated_claims": [...], "tasks": [...], "battlefields": [...], "core_competitors": [ {"role":"direct", "competitor_sku":"...", "score":0.84, "reason":"...", "evidence_ids":[...]}, {"role":"pressure", ...}, {"role":"benchmark_potential", ...} ], "confidence": "high", "review_flag": false }

# 10. 测试与验收

| 测试类型 | 测试内容 |
| --- | --- |
| 数据测试 | 空销量、空价格、重复 SKU、未知参数、评论缺失等边界。 |
| 量价测试 | 修改价格/销量后，价值战场和竞品结果应变化。 |
| 卖点测试 | Mini LED、高刷、HDMI、护眼等应能从参数和宣传中激活。 |
| 竞品测试 | 85E7Q 应输出三个角色竞品；没有合格候选时输出不足原因。 |
| 证据测试 | 每个竞品至少有 3 类有效证据，evidence_id 能查询到来源。 |
| LLM 测试 | 如启用 LLM，校验器必须拦截不存在 candidate_id/evidence_id 的输出。 |
| 演示测试 | 页面从搜索 85E7Q 到展示报告不超过 5 秒（预计算结果场景）。 |

# 11. Codex 实施任务

| 任务 | 描述 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| Task 1 | 实现 PostgreSQL 数据访问层和数据状态 API。 | 能统计 SKU、量价、参数、卖点、评论数量。 |
| Task 2 | 实现 market_profile、param_normalizer、claim_activation、comment_topics。 | 85E7Q 能输出完整画像。 |
| Task 3 | 实现 task/group/battlefield scoring，价值战场必须包含 market_score。 | 改价格/销量会影响战场得分。 |
| Task 4 | 实现 candidate_pool 和 component_scores。 | 能生成 85E7Q 的候选池。 |
| Task 5 | 实现 core3_selector、去重、兜底、证据卡。 | 输出三角色竞品。 |
| Task 6 | 实现三页展示和导出。 | 总览、单 SKU 报告、证据卡可演示。 |
| Task 7 | 可选实现 LLM judge + validator。 | LLM 输出必须通过 schema 和业务校验。 |