CatForge 彩电核心三竞品生成 MVP

产品需求文档（PRD）｜PostgreSQL 数据版

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v0.1 |
| 适用范围 | 1 个月内可展示 MVP；PostgreSQL 数据版；彩电单品类 |
| 核心目标 | 输入任意彩电 SKU，生成核心三竞品、竞品角色、选择理由和证据卡 |
| 边界说明 | CatForge 是内部生产线；MVP 展示结果，不交付品类生产工具本体 |
| 数据基础 | sku/model、12 个月分渠道量价、标准参数、宣传卖点、评论数据 |

# 目录（静态）

1. 背景与产品定位

2. MVP 目标与非目标

3. 数据范围与核心输入

4. 用户角色与使用场景

5. 关键业务概念

6. MVP 产品流程

7. 功能需求

8. 输出结果与页面设计

9. 验收标准

10. 一个月实施计划

11. 风险与后续演进

# 1. 背景与产品定位

本 MVP 面向 CatForge 内部品类生产线的一条最小可展示主链路：基于 PostgreSQL 中已有的彩电 SKU 数据，输入任意目标型号，输出该型号的核心三竞品、竞品角色、选择理由和证据卡。MVP 不追求完整品类生产工具，也不展示复杂生产过程，而是优先展示“市场数据如何转化为可解释竞品判断”的结果。

MVP 一句话定位 基于 1000 个彩电 SKU 的型号、参数、宣传卖点、评论、12 个月分渠道量价数据，为任意目标 SKU 生成三个最有业务解释力的核心竞品。 三个竞品分别代表：正面对打、价格/销量挤压、高端标杆/潜在下探。 每个竞品必须有价格、渠道、参数、卖点、评论、销量等证据来源。

依据原项目讨论稿，系统目标不是通用问答，而是基于型号、参数、宣传、价格、销量、渠道和用户反馈，结合品类语义库、专家 SOP、竞品规则和证据链，输出用户任务、目标客群、卖点价值分层、价值战场和竞品识别结果。本 MVP 将该目标收敛为“给定 SKU 的核心三竞品生成”。

# 2. MVP 目标与非目标

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 1 | 从 PostgreSQL 读取 1000 SKU 级彩电数据，生成统一的 SKU 市场画像、参数画像、卖点激活和评论主题聚合。 |
| 目标 2 | 输入一个目标 SKU 或型号，例如 85E7Q，自动推导其用户任务、目标客群和价值战场。 |
| 目标 3 | 在全量候选 SKU 中筛选并选择三个核心竞品：正面对打、价格/销量挤压、高端标杆/潜在下探。 |
| 目标 4 | 为每个竞品生成证据卡，解释为什么选它，而不是只输出列表。 |
| 目标 5 | 支持批量对 1000 个 SKU 生成核心三竞品结果，并支持导出 CSV/JSON 报告。 |
| 非目标 1 | 不做完整品类生产工具工作台，不做参数库/卖点库在线编辑器。 |
| 非目标 2 | 不做全量 Gold Set 标注系统、复杂任务队列、企业级权限、完整版本治理。 |
| 非目标 3 | 不做多品类扩展，MVP 仅做彩电。 |
| 非目标 4 | 不让 LLM 自由访问数据库直接做决策；LLM 如参与，只能在候选池中裁决。 |

# 3. 数据范围与核心输入

当前样例 Excel 包含销售表、属性表、卖点表、评论表。生产版数据已进入 PostgreSQL，规模扩展为约 1000 个 SKU，每个 SKU 有 12 个月分渠道量价、参数、宣传卖点和约 100 条评论。MVP 将直接基于 PostgreSQL 中的数据表或视图运行。

| 输入表/视图 | 关键字段 | MVP 用途 |
| --- | --- | --- |
| sku_master | sku_code, brand, model, category, series, is_hisense | 目标 SKU 查询、候选池基础过滤。 |
| market_fact | sku_code, period, channel_type, sales_volume, sales_amount, avg_price | 计算价格、销量、渠道、趋势、价格下探、销量强度。 |
| sku_param_raw | sku_code, raw_param_name, raw_param_value | 归一成 screen_size、mini_led、refresh_rate 等标准参数。 |
| sku_claim_raw | sku_code, claim_id, raw_claim_text | 抽取 Mini LED、亮度、分区、高刷、HDMI 等宣传卖点和派生参数。 |
| sku_comment_raw | sku_code, comment_id, platform, comment_time, comment_text, sentiment | 识别画质、看球、游戏、护眼、老人易用等评论主题。 |

最低数据质量要求 目标 SKU 必须有 sku_code、品牌、型号、品类。 目标 SKU 必须至少有价格或销量之一；没有量价时不能输出高置信竞品。 目标 SKU 必须至少有核心参数，如尺寸、显示技术、刷新率或关键宣传卖点。 评论可缺失，但缺失时评论证据权重降为 0，并标记 confidence 降级。

# 4. 用户角色与使用场景

| 角色 | 使用目的 | MVP 中的核心操作 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人/汇报人 | 向领导展示从 SKU 数据到核心竞品的结果能力。 | 输入重点型号，查看核心三竞品、证据卡、导出报告。 |
| 市场分析师 | 校验竞品选择是否符合业务判断。 | 查看候选池、评分组件、证据，标记需复核。 |
| 数据/算法工程师 | 维护数据连接、规则配置和计算脚本。 | 运行批量任务、检查数据质量、导出结果文件。 |
| 领导/业务方 | 理解系统价值，不关注后台过程。 | 查看总览、目标 SKU 报告和竞品证据卡。 |

# 5. 关键业务概念

| 概念 | 定义 | MVP 中的落地 |
| --- | --- | --- |
| 标准卖点 | 彩电品类统一卖点标签，如 Mini LED、高亮度、分区控光、高刷、HDMI 2.1。 | 由参数证据、宣传证据、评论证据激活。 |
| 卖点激活分 | 某个 SKU 是否具备某个标准卖点，以及证据强弱。 | 每个 SKU × 标准卖点输出 activation_score 和 evidence_ids。 |
| 用户任务 | 用户购买该产品要完成的任务，如高画质影音、客厅观影、游戏娱乐。 | 由标准卖点、评论主题、参数和量价信号评分。 |
| 目标客群 | 由用户任务反推的用户类型，如高端改善、家庭观影、游戏用户。 | MVP 输出主客群、次客群和得分。 |
| 价值战场 | SKU 在什么用户价值上竞争，如高端画质战场、家庭观影战场。 | 由语义分 + 量价市场分共同判断。 |
| 卖点价值分层 | 在某个战场内判断卖点是基础门槛、竞争绩效、溢价倾向、弱感知。 | MVP 用 coverage、PSI、SSI、CPI 给重点卖点分层。 |
| 核心三竞品 | 最有业务解释力的三个竞品角色，而不是综合分 Top3。 | 正面对打、价格/销量挤压、高端标杆/潜在下探。 |

# 6. MVP 产品流程

PostgreSQL 数据 ↓ SKU 市场画像：价格、销量、渠道、趋势 ↓ 参数归一 + 宣传卖点抽取 + 评论主题聚合 ↓ 标准卖点激活分 ↓ 用户任务 / 目标客群 / 价值战场评分 ↓ 按价值战场构建候选竞品池 ↓ 计算价格、渠道、尺寸、参数、卖点、任务、销量、趋势组件分 ↓ 选择核心三竞品：正面对打 / 价格销量挤压 / 高端标杆潜在下探 ↓ 生成证据卡和目标 SKU 报告

# 7. 功能需求

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | PostgreSQL 数据连接 | 支持配置数据库连接和读取 5 类输入表/视图。 | P0 |
| FR-02 | 数据健康检查 | 统计目标范围内 SKU 数、品牌数、渠道数、量价缺失、参数缺失、评论缺失。 | P0 |
| FR-03 | SKU 市场画像生成 | 计算 price_wavg_12m、price_latest、sales_volume_12m、channel_share、price_drop_rate_3m 等。 | P0 |
| FR-04 | 参数归一与派生参数抽取 | 将原始参数和宣传中的 nits、分区、Hz、HDMI 等归一成标准参数。 | P0 |
| FR-05 | 标准卖点激活 | 基于参数、宣传、评论计算每个 SKU 的标准卖点激活分。 | P0 |
| FR-06 | 评论主题聚合 | 将评论聚合为画质、运动/游戏、护眼、易用、价格、服务等主题。 | P0 |
| FR-07 | 用户任务与战场评分 | 计算用户任务、目标客群、价值战场，价值战场必须包含量价市场分。 | P0 |
| FR-08 | 候选竞品生成 | 按目标 SKU 的主/次价值战场生成候选池。 | P0 |
| FR-09 | 核心三竞品选择 | 从候选池选择三个角色竞品，并去重、兜底、打置信度。 | P0 |
| FR-10 | 竞品证据卡 | 展示价格、渠道、参数、卖点、任务、战场、销量、评论证据。 | P0 |
| FR-11 | 目标 SKU 报告页 | 输入型号，展示画像、战场、三竞品和证据卡。 | P0 |
| FR-12 | 批量导出 | 导出 sku_competitor_core3.csv 和 evidence_cards.jsonl。 | P1 |
| FR-13 | LLM 裁决增强 | 可选：在规则候选池基础上让 LLM 选择三竞品，并经校验器验证。 | P1 |

# 8. 输出结果与页面设计

## 8.1 页面 1：批量竞品生成总览

展示已分析 SKU 数、高/中/低置信竞品组合数量、无法生成原因 Top5。

表格展示：目标型号、品牌、主战场、三个竞品、置信度、复核标记。

此页面用于证明系统可以批量对 1000 个 SKU 生成竞品组合。

## 8.2 页面 2：单 SKU 竞品报告

输入型号或 sku_code，例如 85E7Q。

展示目标 SKU 市场画像、核心参数、激活卖点、用户任务、目标客群、价值战场。

用三张卡片展示正面对打、价格/销量挤压、高端标杆/潜在下探竞品。

## 8.3 页面 3：竞品证据卡

展示每个竞品的价格对比、销量对比、渠道重合、参数对比、标准卖点对比、任务/战场相似度、评论证据。

每条理由必须能回溯 evidence_id。

不展示几十个竞品，只展示核心三竞品，更多候选可折叠。

# 9. 验收标准

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 数据读取 | 能从 PostgreSQL 读取目标范围内的 SKU、量价、参数、卖点、评论数据。 |
| 目标 SKU 查询 | 输入 85E7Q 或 TV00029115，能生成目标 SKU 画像。 |
| 量价参与 | 价值战场得分和竞品选择中必须出现价格、销量、渠道、趋势指标。 |
| 核心三竞品 | 每个高置信目标 SKU 输出三个角色竞品；不足时输出明确原因，不硬凑。 |
| 证据卡 | 每个竞品至少包含 5 类证据中的 3 类：价格、渠道、参数、卖点、销量、评论。 |
| 去重 | 核心三竞品不能重复 SKU，同一系列高相似型号只保留一个。 |
| 可解释 | 每个竞品有业务解释：为什么是正面对打/价格挤压/标杆潜在。 |
| 批量导出 | 能导出 sku_competitor_core3.csv 和 evidence_cards.jsonl。 |
| 演示稳定 | 可连续演示 10 分钟，页面无空白、无明显错误。 |

# 10. 一个月实施计划

| 周次 | 目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | PostgreSQL 取数与特征基础 | 数据连接、数据健康检查、sku_market_profile、sku_standard_params、sku_claim_activation 初版。 |
| 第 2 周 | 任务/战场和候选池 | 用户任务、目标客群、价值战场评分；候选竞品池生成。 |
| 第 3 周 | 核心三竞品和证据卡 | 三槽位选择算法、去重兜底、证据卡、85E7Q 报告 JSON。 |
| 第 4 周 | 展示页和汇报包装 | 总览页、单 SKU 报告页、证据卡页、CSV/JSON 导出、演示脚本。 |

# 11. 风险与后续演进

| 风险 | MVP 处理方式 | 后续演进 |
| --- | --- | --- |
| 数据缺失 | 输出 insufficient_reason，不硬凑竞品。 | 建立数据质量门槛和自动补数流程。 |
| 规则粗糙 | 先用可解释 YAML 规则，保证可调。 | 引入专家 Gold Set 校准权重。 |
| LLM 不稳定 | MVP 可不用 LLM；如使用，只在候选池内裁决并校验。 | Instructor/DSPy 做结构化输出和优化。 |
| 竞品过多 | 最终只展示核心三竞品。 | 保留候选池供专家审查。 |
| 量价口径争议 | MVP 显示公式和可比池条件。 | 和业务确认价格带、渠道、周期口径。 |